# 产品季度规划会会议纪要

2026-10-23

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 时间 | 2026 年 10 月 23 日 14:00—16:00 |
| 地点 | 3 号楼 502 会议室 |
| 主持 | 产品部负责人 |
| 参会 | 产品部、研发部、测试部、市场部、客户成功部 |
| 记录 | 产品部 |

## 一、会议议题

- 回顾第三季度版本交付情况；

- 确定第四季度的三项重点功能；

- 明确上线节奏与验收标准。

## 二、主要结论

第三季度交付：计划的 12 项功能完成 11 项，“批量导出”顺延至 11 月版本。线上问题 7 个，均已在 48 小时内修复。

第四季度重点功能：

- 模板库：支持企业上传自有 Word 模板并统一管理；

- 审批流：文档定稿前增加两级审批；

- 移动端预览：在手机上查看排版后的 PDF。

重要

三项功能均需在 12 月 15 日前完成灰度发布，12 月 31 日前全量上线。

## 三、待办事项

| 事项 | 负责部门 | 完成时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出模板库详细设计 | 产品部 | 10 月 31 日 | 进行中 |
| 评估审批流对现有接口的影响 | 研发部 | 11 月 7 日 | 未开始 |
| 制定移动端预览测试方案 | 测试部 | 11 月 14 日 | 未开始 |
| 整理客户对模板库的需求清单 | 客户成功部 | 10 月 30 日 | 已完成 |

## 四、会后确认

- ☒ 会议纪要已发送全体参会人员

- ☒ 待办事项已录入项目管理系统

- ☐ 下次会议时间待定（预计 11 月第二周）